ПРОТОКОЛ

от 22.08.2022 11

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Охотского муниципального района Хабаровского края

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | - Климов М.А. |
|  |  |
| Секретарь | - Мироненко И.В. |

Присутствовали: члены комиссии и приглашенные (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

О наводнении в результате опасных метеорологических явлений очень сильных и продолжительных дождей, сильных ливней 18.08-20.08.2022, которые привели к наводнению и подтоплению (затоплению) территории с. Арка и разрушению отдельных участков дорог и мостов на территории Охотского муниципального района Хабаровского края (далее - район), затоплению подвалов и придомовых территорий, а также к прекращению транспортного сообщения с с. Арка и нарушению жизнедеятельности сельских поселений на межселенной территории района.

СЛУШАЛИ:

Климова М.А. – главу района. Он сообщил, что обстановка по району с наводнением на территории района остается сложной. На краевой автодороге «Подъезд к п. Аэропорт» в двух местах (на перекрестке с дорогой «Подъезд к Хакандже» и возле моста через Гадарную) имеются переливы воды через полотно дороги, возможно подъем воды и прекращение транспортного сообщения в этом направлении. Из-за разрушения наводнением участков краевой дороги «Подъезд к с. Арка» и ведомственной автодороги прекращено транспортное сообщение с с. Арка и вахтовым поселком Хаканджа ООО «Охотская ГГК».

Вертолетом ООО «Дальнереченск Авиа» по заявке администрации района перевезено по маршруту Охотск-Арка-Охотск 42 человека. Необходимо продолжить проработку вопроса с краевыми организациями по дальнейшему возможному использованию воздушного транспорта для перевозки людей в с. Арка за счет финансовых средств, предусмотренных в краевом бюджете. Уровень воды на реках Охота и Арка возле с. Арка снижается, в основном вода из территории села ушла, но незначительная часть подполов в жилых домах находится под водой на уровне 10-15 см. При необходимости надо будет обеспечить перевозку водным транспортом людей через лагуну Кухтуя транспортом рыбколхоза им. Ленина в с. Булгин и далее в п. Аэропорт ведомственным автотранспортом. Остается подтопленным участок районной автодороги «п. Новое Устье – с. Вострецово». На реках Кухтуй, Иня и Урак (населенные пункты Резиденция, Новая Иня, Вострецово) уровень воды остается на прежнем уровне, подтоплений поселков и сел нет. Бюджетные учреждения и организации и объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме, связь во всех населенных пунктах работает без сбоев. Необходимо продолжить работу по применению превентивных мер по предотвращению последствий ЧС и после схода воды незамедлительно приступить к восстановлению разрушенных участков дорог и водопропускных сооружений. Администрации Аркинского сельского поселения необходимо продолжить работы по составлению документов для возмещения гражданам ущерба, нанесенного стихией, и своевременно предоставлять документы в районную комиссию.

ВЫСТУПИЛИ:

- члены КЧС района – Мироненко И.В., Ольшевская С.В., Савран М.Н., Ждановских М.В., Кулешов И.Н., Узжин А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Комитету ЖКХ администрации района (Савран М.Н.):

1.1. Оказать необходимое содействие КГКУ ««Хабаровскуправтодор» (Зайцев Е.О.) по подготовке необходимых документов (сметы, акты, заявки, и т.д.) для подготовки обращения в Правительство Хабаровского края по возмещению организации убытков, связанных с восстановлением разрушенных участков автодороги «Подъезд к с. Арка», за счет краевых средств по ЧС.

1.2. Совместно с КГКУ «Хабаровскуправтодор» установить контроль за своевременным проведением собственником и подрядной организацией ООО «ДТСК» по содержанию автозимника с продленным сроком действия «Подъезд к с. Арка» работ по восстановлению разрушенных стихией участков дорог (акт осмотра от 20.08.2022 прилагается) в установленные нормативные сроки.

1.3. Совместно с ООО «ДТСК» (Ковалева А.Л.) и КГКУ «Хабаровскуправтодор» (Зайцев Е.О.) для организации спуска воды на автодороге «Подъезд к аэропорту Охотск» организовать необходимое осмотр и техническое обследование поврежденных участков и обеспечить рабочий проезд на автодороге путем отвода воды с дороги (использование экскаватора для прокладки траншеи).

1.4. Отработать к 23.08.2022 с рыбколхозом им. Ленина (Халилюлин Д.Н.) вопрос по предоставлению (при необходимости) водного транспорта (для перевозки людей из Охотска в с. Булгин и обратно через лагуну реки Кухтуй) и пассажирского автобуса (для перевозки людей из с. Булгин в п. Аэропорт и обратно) при условии прекращения транспортного сообщения по автодороге «Подъезд к аэропорту Охотск» в связи с наводнением.

1.5. После схода воды с автодороги «п. Новое Устье – с. Вострецово» организовать осмотр ее технического состояния и при необходимости составить необходимые документы для выполнения ремонтных работ.

2. Рекомендовать рыбколхозу им. Ленина (Халилюлин Д.Н.) при обращении администрации района выделить водный транспорт (для перевозки людей из Охотска в с. Булгин и обратно через лагуну реки Кухтуй) и пассажирского автобуса (для перевозки людей из с. Булгин в п. Аэропорт и обратно) при условии прекращения транспортного сообщения по автодороге «Подъезд к аэропорту Охотск» в связи с наводнением.

3. Рекомендовать ООО «Охотская ГГК» (Азанов О.А.):

3.1. В связи с имеющейся угрозой повреждения краевой автодороги «Подъезд к п. Аэропорт» наводнением в связи с несвоевременным проведением организацией работ по изготовлению на обочинах дороги необходимых пропусков воды в районе 3 мостов перед перекрестком на Хаканджу оказать практическую помощь ООО «ДТСК» в спуске воды через дорогу и при необходимости в ремонте поврежденных участков дороги.

3.2. После схода воды на автодороге «Подъезд к п. Хаканджа» организовать незамедлительное проведение ремонтных работ по восстановлению поврежденных стихией участков дорог с целью выполнения рабочего проезда до краевой автодороги «Подъезд к с. Арка» для обеспечения доставки необходимой техники ООО «ДТСК» к месту ремонта автодороги «Подъезд к с. Арка».

4. Рекомендовать КГКУ ««Хабаровскуправтодор» (Зайцев Е.О.):

4.1. В срок до 30.08.2022 совместно с комитетом ЖКХ администрации района (Савран М.Н.) подготовить необходимые документы (сметы, акты, заявки, и т.д.) для подготовки обращения в Правительство края по возмещению организации убытков, связанных с восстановлением разрушенных участков автодороги «Подъезд к с. Арка».

4.2. Выдать необходимое задание подрядной организации ООО «ДТСК» по началу работ по восстановлению разрушенных участков дороги «Подъезд к с. Арка» (после обеспечения рабочего проезда техники по ведомственной дороге к месту ремонта).

5. Рекомендовать ООО «Дальнереченск Авиа» (Асташкин С.М.) заключить дополнительное соглашение (договор) с администрацией района на пассажирские перевозки по ЧС и продолжать по заявке администрации района предоставлять авиационные услуги по выполнению рейсов вертолета Ми-8 по маршруту Охотск-Арка-Охотск.

6. Рекомендовать главе Аркинского сельского поселения Андрееву А.Ф.:

6.1. Продолжить мониторинг уровня воды на реках Охота, Арка (Агатькан) с целью своевременного принятия мер по обеспечению безопасности населения села, оперативно принимать решения по введению в эксплуатацию пункта временного размещения эвакуируемого населения, постоянно информировать ЕДДС района о текущей обстановке на территории села.

6.2. Постоянно проводить анализ потребности населения в выезде-приезде в село граждан, оформлять соответствующие заявки на необходимость выделения вертолета для перевозки людей с максимальной мощностью загрузки воздушного судна, обеспечить своевременное оповещение населения с. Арка о выполнении перевозки пассажиров воздушным транспортом в рп. Охотск и обратно.

6.3. Регулярно информировать население о проводимых работах по восстановлению автодороги «Подъезд к с. Арка» и времени возобновления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по ранее согласованному графику движения.

6.4. Незамедлительно приступить к ремонту поврежденных наводнением участков улично-дорожной сети, составить необходимые сметы и графики производства работ и при необходимости направлять документы в администрацию района для решения вопроса о возможном возмещении поселению финансовых затрат на восстановления проезжих частей улиц села.

6.5. Продолжить проведения обследования жилого фонда, приусадебных участков, надворных построек, попавших в зону подтопления, с составлением соответствующих актов, оформлению сведений о пострадавших (при их наличии), объемах утери имущества первой необходимости гражданами в результате наводнения, списков жителей села и заявлений на возмещение убытков в соответствии с действующими Порядками и Правилами на возмещение для составления сводных документов по району и направления их КГЗ края для оплаты пострадавшим.

7. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края Кулешову И.Н. подготовить и направить администрациям городского и сельских поселений, организациям района, в районную газету «Охотско-эвенская правда» необходимые методические рекомендации для населения района по использованию питьевой воды только в кипяченом виде и при соблюдении требований санитарных норм и правил.

8. Рекомендовать руководителю Охотского участка ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю» Узжину А.Н. при необходимости проведения работ по перевозке людей водным транспортом обеспечить безопасность людей при посадке-высадке пассажиров на водном транспорте, в том числе с использованием для перевозки людей маломерное судно ГИМС.

9. Контроль за выполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Председатель М.А. Климов

Секретарь И.В. Мироненко