Срок приема заключений по результатам проведения независимой (антикоррупционной) экспертизы с \_\_\_\_\_\_\_\_2024 по \_\_\_\_\_\_.2024

Разработчик: Отдел по управлению территориями

ПРОЕКТ

Администрация

Охотского муниципального округа

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в муниципальную программу "Организация благоустройства и похоронного дела в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2024 - 2030 годы", утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 26 декабря 2023 г. N 421

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы администрация Охотского муниципального округа Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Организация благоустройства и похоронного дела в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2024 - 2030 годы", утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 26 декабря 2023 г. N 421, следующие изменение:

1.1. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить Приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального округа Хабаровского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава округа М.А. Климов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края  от N  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе «Организация благоустройства и похоронного дела в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2024 – 2030 годы» |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Организация благоустройства и похоронного дела в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2024 - 2030 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий, виды расходов | Источник финансирования (бюджет округа, краевой бюджет, внебюджетные источники) | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение санитарного и эстетического вида населенных пунктов округа | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство и содержание общественных территорий, в том числе: | краевой бюджет  бюджет округа  внебюджетные источники | 1720,02  2907,31  800,00 | -  1500,00  - | -  1500,00  - | -  1500,00  - | -  2000,00  - | -  2000,00  - | -  2500,00  - | 1720,02  13907,31  800,00 |
|  | - в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"; | краевой бюджет  бюджет округа | 1720,02  18,50 | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | 1720,02  18,50 |
|  | - внедрение системы пылеподавления в с.Булгин; | внебюджетные источники | 800,00 | - | - | - | - | - | - | 800,00 |
|  | - участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из краевого бюджета на мероприятия по благоустройству территорий | бюджет округа | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
|  | - проведение прочих мероприятий по благоустройству | бюджет округа | 2888,81 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 13388,81 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых и придомовых территорий, в том числе: | краевой бюджет  бюджет округа | 5585,00  1668,52 | -  1500,00 | -  1500,00 | -  1500,00 | -  2000,00 | -  2000,00 | -  2500,00 | 5585,00  12668,52 |
|  | - реализация проектов по развитию территориального общественного самоуправления; | краевой бюджет  бюджет округа | 5585,00  42,10 | - | - | - | - | - | - | 5585,00  42,10 |
|  | - проведение прочих мероприятий по благоустройству | бюджет округа | 1626,42 | - | - | - | - | - | - | 1626,42 |
|  | - проведение работ по капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД | бюджет округа | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 11000,00 |
| 1.3. | Организация уличного освещения | бюджет округа | 3172,53 | 6000,00 | 6500,00 | 6500,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7500,00 | 43672,53 |
|  | Итого по разделу 1 | всего  краевой бюджет  бюджет округа  внебюджетные источники | 15853,38  7305,02  7748,36  800,00 | 9000,00  -  9000,00  - | 9500,00  -  9500,00  - | 9500,00  -  9500,00  - | 11000,00  -  11000,00  - | 11000,00  -  11000,00  - | 12500,00  -  12500,00  - | 78353,38  7305,02  70248,36  800,00 |
| 2. | Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью по погребению умерших; оплата услуг по погребению умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, либо родственники которых не имеют возможности осуществить погребение самостоятельно | бюджет округа | 1850,00 | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3500,00 | 18350,00 |
| 2.2. | Содержание и благоустройство кладбищ, в том числе воинских захоронений | краевой бюджет  бюджет округа | 409,78  4369,17 | -  1000,00 | -  1500,00 | -  1500,00 | -  2000,00 | -  2000,00 | -  2500,00 | 409,78  14869,17 |
|  | - обустройство дополнительной площади кладбища в рп. Охотск | бюджет округа | 4000,00 | - | - | - | - | - | - | 4000,00 |
|  | - благоустройство воинских захоронений | краевой бюджет  бюджет округа | 409,78  79,17 | - | - | - | - | - | - | 409,78  79,17 |
|  | - содержание кладбищ | бюджет округа | 290,00 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,00 | 10790,00 |
|  | Итого по разделу 2 | всего  краевой бюджет  бюджет округа | 6628,95  409,78  6219,17 | 3000,00  -  3000,00 | 4000,00  -  4000,00 | 4000,00  -  4000,00 | 5000,00  -  5000,00 | 5000,00  -  5000,00 | 6000,00  -  6000,00 | 33628,95  409,78  33219,17 |
| Итого | | всего  краевой бюджет  бюджет округа  внебюджетные источники | 22482,33  7714,8  13967,53  800,00 | 12000,00  -  12000,00  - | 13500,00  -  13500,00  - | 13500,00  -  13500,00  - | 16000,00  -  16000,00  - | 16000,00  -  16000,00  - | 18500,00  -  18500,00  - | 111982,33  7714,80  103467,53  800,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации  
Охотского муниципального округа  
Хабаровского края

от N

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе  
"Организация благоустройства и  
похоронного дела в Охотском  
муниципальном округе Хабаровского  
края на 2024 - 2030 годы"

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации** | **Адрес дворовой территории, подлежащей благоустройству** | **Виды работ, планируемые к выполнению** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2025 | р.п. Охотск, ул. Кузнецовская, д. 22,24 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 2. | 2025 | р.п. Охотск, ул. Кузнецовская, д. 26 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 3. | 2026 | р.п. Охотск, ул. Партизанская, д. 11,13,15 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 4. | 2026 | р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 17 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 5. | 2026 | р.п. Охотск, ул. Морская, д. 17 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 6. | 2026 | р.п. Охотск, ул. Морская, д. 19 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 2027 | р.п. Охотск, ул. Белолипского, д. 22 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 8. | 2027 | р.п. Охотск, ул. Белолипского, д. 17;  ул. Карпинского, д. 7 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 9. | 2027 | р.п. Охотск, ул. Белолипского, д. 6 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 10. | 2028 | р.п. Охотск, ул. Луначарского, д. 17 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 11. | 2028 | р.п. Охотск, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 12. | 2028 | р.п. Охотск, ул. Комсомольская, д. 6 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 13. | 2028 | р.п. Охотск, ул. 40 Лет Победы, д. 46,48 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 14. | 2029 | р.п. Охотск, ул. Невельского, д. 10 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 15. | 2029 | р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 3,5 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 16. | 2029 | р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 6 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 17. | 2029 | р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 8 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 18. | 2030 | р.п. Охотск, ул. Вострецова, д. 9,11 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 19. | 2030 | р.п. Охотск, ул. Октябрьская, д. 15 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 20. | 2030 | р.п. Охотск, ул. Добровольского, д. 2 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |
| 21. | 2030 | р.п. Охотск, ул. Гагарина, д. 29,31 | Ремонт дворового проезда; Обеспечение освещения; Установка скамеек; установка урн. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_