|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  врио Губернатора  Хабаровского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**КОМПЛЕКС МЕР**

**по социально-экономическому развитию северных районов Хабаровского края**

**(Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский муниципальные районы)**

**Раздел I. Объекты**, на строительство и капитальный ремонт и благоустройство территорий которых **предусмотрены бюджетные ассигнования**, в том числе в рамках реализации национальных и региональных проектов и объекты капитального строительства из Перечня краевых адресных инвестиционных проектов

| №  п/п | Наименование мероприятия | ГРБС/ Государственный  (муниципальный) заказчик объекта | Срок  реализации (год) | Объемы финансирования (в млн. руб.) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: | | | |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства консолидированного бюджета района | внебюджетные средства |
| **1.** | **"УЮТ И КОМФОРТ"**  (*обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, доступности качественных жилищно-коммунальных услуг, комфортного проживания*) | | | | | | | |
| **1.1.** | **Электроснабжение** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство нового энергоисточника  в рп. Охотск Охотского муниципального района | Администрация  Охотского  муниципального района | 2025 | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 |
| **Итого по разделу "Электроснабжение":** | | | | **16,0** | **0** | **0** | **16,0** | **0** |
| **1.2.** | **Водоснабжение** | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительство подземного водозабора  в рп. Охотск Охотского муниципального района | Администрация  Охотского муниципального района (министерство ЖКХ края) | 2021 – 2024 | 37,6 | 0 | 21,0 | 16,6 | 0 |
| **Итого по разделу "Водоснабжение":** | | | | **37,6** | **0** | **21,0** | **16,6** | **0** |
| **1.3.** | **Утилизация ТКО** | | | | | | | |
| 1.3.1. | Строительство четырех объектов по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО в Аяно-Майском муниципальном районе суммарной мощностью 800 т. в год | Министерство ЖКХ края | 2021 – 2024 | 83,2 | 0 | 83,2 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Строительство пяти объектов по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе суммарной мощностью 650 т. в год | Министерство ЖКХ края | 2021 – 2025 | 434,0 | 0 | 434,0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Строительство пяти объектов по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО в Охотском муниципальном районе суммарной мощностью 4800 т. в год | Министерство ЖКХ края | 2021 – 2025 | 323,3 | 0 | 323,3 | 0 | 0 |
| **Итого по разделу "Утилизация ТКО":** | | | | **840,5** | **0** | **840,5** | **0** | **0** |
| **1.4.** | **Жилье и городская среда** | | | | | | | |
| 1.4.1. | Создание пожарной части в с. Вострецово Охотского муниципального района | Комитет Правительства края по гражданской защите | 2022 | 53,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Реализация Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., на 2019 – 2025 годы.  (Охотский район) | Администрация  Булгинского сельского поселения  Администрация  Охотского муниципального района | 2021 – 2022 | 75,5 | 0 | 75,5 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Благоустройство общественных территорий в Охотском муниципальном районе | Администрация  городского поселения "Рабочий поселок Охотск"  Администрация  Охотского муниципального района | 2021 | 3,03 | 2,9 | 0,09 | 0,04 | 0 |
| **Итого по разделу "Жилье и городская среда":** | | | | **131,53** | **2,9** | **128,59** | **0,04** | **0** |
| **1.5.** | **Развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 1.5.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту  и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности | Министерство ЖКХ края | 2021 | 10,7 | 0 | 10,7 | 0 | 0 |
| **Итого по разделу "Развитие коммунальной инфраструктуры":** | | | | **10,7** | **0** | **10,7** | **0** | **0** |
| **Итого по разделу "УЮТ И КОМФОРТ":** | | | | **1036,33** | **2,9** | **1000,79** | **32,64** | **0** |
| **2.** | **"ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ"** (*повышение транспортной доступности населенных пунктов*) | | | | | | | |
| 2.1. | Реконструкция аэродрома "Охотск" | ФКП "Аэропорты  Дальнего Востока" | 2021 – 2024 | 2 938,8 | 2 938,8 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по разделу "ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ":** | | | | **2 938,8** | **2 938,8** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **"ДОСТОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"**  *(повышение доступности и качества медицинской помощи)* | | | | | | | |
|  | Строительство ФАП с. Джигда, Аяно-Майский район | Министерство  здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2021 – 2024 | 38,5 | 36,9 | 1,6 | 0 | 0 |
|  | Строительство амбулатории с. Арка, Охотский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2021 – 2023 | 149,1 | 142,8 | 6,3 | 0 | 0 |
|  | Строительство ФАП с. Удское, Тугуро-Чумиканский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2023 – 2024 | 38,5 | 36,9 | 1,6 | 0 | 0 |
|  | Строительство амбулатории с. Нелькан, Аяно-Майский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2021 – 2022 | 103,4 | 99,0 | 4,4 | 0 | 0 |
|  | Строительство ФАП с. Иня, Охотский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2022 – 2025 | 39,5 | 37,8 | 1,7 | 0 | 0 |
|  | Строительство амбулатории с. Тугур, Тугуро-Чумиканский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2021 – 2025 | 110,6 | 106,0 | 4,6 | 0 | 0 |
|  | Комплексный капитальный ремонт стационара (поликлиники) с. Нелькан, Аяно-Майский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2022 – 2023 | 21,5 | 20,6 | 0,9 | 0 | 0 |
|  | Комплексный капитальный ремонт стационара (поликлиники) с. Чумикан, Тугуро-Чумиканский район | Министерство здравоохранения края  (министерство строительства края) | 2021 – 2022 | 48,9 | 46,8 | 2,1 | 0 | 0 |
| **Итого по разделу "ДОСТОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ":** | | | | **550,0** | **526,8** | **23,2** | **0** | **0** |
| **4.** | **"КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ"**  *(создание условий для самореализации жителей)* | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт кровли муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческий социально-культурный центр" Тугуро-Чумиканского муниципального района" с. Чумикан | Администрация  Тугуро-Чумиканского муниципального района | 2021 | 11,9 | 9,9 | 1,9 | 0,1 | 0 |
|  | Капитальный ремонт здания культурно-досугового учреждения в селе Удское Тугуро-Чумиканского муниципального района | Администрация  Тугуро-Чумиканского муниципального района | 2021 | 12,6 | 0 | 11,9 | 0,7 | 0 |
| **Итого по разделу "КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ":** | | | | **24,5** | **9,9** | **13,8** | **0,8** | **0** |
| **5.** | **"ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"**  *(привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом)* | | | | | | | |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО в Аяно-Майском муниципальном районе | Администрация  Аяно-Майского  муниципального района  Министерство физической культуры и спорта края | 2021 | 4,63 | 4,45 | 0,14 | 0,04 | - |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО в Охотском муниципальном районе | Администрация  Охотского  муниципального района  Министерство физической культуры и спорта края | 2022 | 4,63 | 4,45 | 0,14 | 0,04 | - |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе | Администрация  Тугуро-Чумиканского  муниципального района  Министерство физической культуры и спорта края | 2023 | 4,63 | 4,45 | 0,14 | 0,04 | - |
| **Итого по разделу "ДОСТУПНЫЙ СПОРТ":** | | | | **13,89** | **13,35** | **0,42** | **0,12** | **0** |
| **Всего по разделу I:** | | | | **4563,52** | **3 491,75** | **1038,21** | **33,52** | **0** |

**Раздел II. Мероприятия –** раздел включает мероприятия, на которые **предусмотрены бюджетные ассигнования,** либомероприятия или мероприятия, не требующие отдельного финансирования

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок  реализации  (годы) | Предварительная  стоимость и предложения по источникам  финансирования | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **"УЮТ И КОМФОРТ"**  (*обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, доступности качественных жилищно-коммунальных услуг, комфортного проживания*) | | | | |
|  | Проработка с ресурсодобывающими предприятиями вопроса участия в реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие северных районов края | Министерство природных ресурсов края  Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Участие ресурсодобывающих предприятий в финансировании (реализации) мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие северных районов края |
|  | Организация работ по разработке проектно-сметной документации по ликвидации/ рекультивации несанкционированных свалок на территории северных районов края | Администрации северных районов края[[1]](#footnote-1)  (с привлечением пользователей земельных участков на условиях аренды либо сервитута) | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Ликвидация/ рекультивация несанкционированных свалок |
|  | Проведение разъяснительной работы с молодыми семьями и определение количества молодых семей готовых участвовать в мероприятиях по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Администрации  северных районов края | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий |
|  | Содействие в реализации проектов территориального общественного самоуправления (ТОС):  - оказание организационно-методической помощи ТОС в подготовке заявок для участия в краевом конкурсе  - направление не менее 15 заявок на участие в краевом конкурсе проектов ТОС | Администрации северных районов края  Администрации поселений северных районов края | Ежегодно, в сроки проведения конкурсного отбора проектов ТОС | Затраты краевого бюджета на софинансирование проектов определяются по итогам конкурсного отбора заявок | Вовлечение населения в самостоятельное решение местных вопросов, в т.ч. за счет привлечения внебюджетных средств |
|  | Содействие в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (ППМИ):  - оказание организационно-методической помощи в подготовке заявок для участия в краевом конкурсе проектов благоустройства;  - поддержка не менее 4 заявок на участие в краевом конкурсе проектов благоустройства (Аяно-Майский район – 1 заявка, Охотский район – 2 заявки, Тугуро-Чумиканский район – 1 заявка) | Администрации северных районов края  Администрации поселений северных районов края  Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края | Ежегодно, в сроки проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству сельских территорий | Плановые затраты краевого бюджета: 32,0 млн. руб., в т.ч.:  2022 г. – 8,0 млн. руб.  2023 г. – 8,0 млн. руб.  2024 г. – 8,0 млн. руб.  2025 г. – 8,0 млн. руб. | Вовлечение населения в самостоятельное решение местных вопросов, в т.ч. за счет привлечения внебюджетных средств  Благоустройство сельских территорий, создание комфортных условий проживания населения |
|  | Содействие в реализации социально значимых проектов социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО), осуществляющими деятельность на территории муниципальных районов: | | | | |
| 1.6.1. | Принятие муниципального нормативного правового акта, предусматривающего предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки (субсидий, грантов) СОНКО | Администрация  Охотского  муниципального района  Администрация  Тугуро-Чумиканского  муниципального района | 2021 | В пределах средств, определенных бюджетом муниципального района | Активизация деятельности СОНКО на территории северных районов.  Улучшение социального самочувствия жителей районов. |
| 1.6.2. | Оказание организационно-методической помощи в подготовке заявок для участия в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки СОНКО | Администрации северных районов края  Администрации поселений северных районов края | Ежегодно, в сроки проведения конкурсного отбора проектов СОНКО | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Реализация СОНКО социальных проектов на территории муниципальных районов с использованием дополнительно привлеченных средств |
|  | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | Администрации  поселений северных районов края | Ежегодно, в сроки проведения Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | Затраты краевого бюджета на премирование муниципальных образований края определяются по итогам конкурсного отбора заявок | Применение лучших муниципальных практик в деятельности муниципалитетов |
|  | Комиссионное рассмотрение земельных участков для строительства социальных объектов в северных районах края, на предмет пригодности с точки зрения защиты от затоплений, наличия инженерной инфраструктуры, удобства для населения | Министерство  строительства края  Министерство  образования и науки края  Министерство  здравоохранения края  Министерство природных ресурсов края  Администрации  северных районов края | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Отсутствие неэффективного расходования бюджетных средств на восстановление социальных объектов в случае затопления, на создание дополнительной инженерной инфраструктуры  Обеспечение удобства использования социальных объектов населением |
|  | Обеспечение доступности финансовых услуг: | | | | |
| 1.9.1. | Мониторинг работы объектов банковской инфраструктуры (офисов банков, банкоматов, окон АО "Почта Банк" в отделениях почтовой связи, далее – ОПС) | органы местного самоуправления, помощник Губернатора края по экономическим вопросам | 2021 – 2025 | Финансирование для реализации мероприятия не требуется | Обеспечение доступности и качества финансовых услуг |
| 1.9.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по применению современных финансовых технологий, в том числе платежных инструментов, для информирования граждан | помощник Губернатора края по экономическим вопросам, министерство экономического развития края | 2021 – 2025 | Финансирование для реализации мероприятия не требуется | Повышение финансовой грамотности населения; повышение доступа населения к финансовым услугам, платежным инструментам; увеличение доли безналичных платежей и расчетов, расширение возможностей открытия счетов для населения и предпринимателей, в том числе путем дистанционного банковского обслуживания |
| 1.9.3. | Организация взаимодействия с АО "Почта России", АО "Почта Банк" по организации работы в ОПС, окнах АО "Почта Банк" в поселениях Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов края | органы местного самоуправления | 2021 – 2025 | Финансирование для реализации мероприятия не требуется | Повышение качества предоставляемых финансовых услуг в ОПС |
| **Итого по разделу** "**УЮТ И КОМФОРТ":** | | | | **32,0 млн. руб.** |  |
| **2.** | **"ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ"** (*повышение транспортной доступности населенных пунктов*) | | | | |
|  | Разработка транспортной схемы доставки грузов в северные районы края, включающей гарантированные объемы перевозки грузов, графики движения морских и авиационных судов, с условием их обязательного соблюдения | Министерство транспорта и дорожного хозяйства края  Транспортные компании | 2021 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Доставка в необходимом объеме продуктов питания и социально-значимых товаров для населения северных районов края |
|  | Организация поставок моторного топлива для собственных нужд населения в рамках централизованного завоза в северные районы края | Министерство ЖКХ края  Комитет Правительства края по развитию ТЭК | 2021 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Обеспечение потребностей в моторном топливе для собственных нужд населения |
|  | Обеспечение возможности оформления субъектами предпринимательской деятельности прав пользования участками недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые | Администрации северных  районов края  Министерство природных ресурсов края | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Обеспечение местными строительными материалами строительства объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Передача из муниципальной  в краевую собственность автозимника "Подъезд к с. Арка" (Охотский район) для перевода из категории "обычные" в категорию "с продленными сроками эксплуатации" | Администрация  Охотского муниципального района  Министерство имущественных отношений края  Министерство транспорта и дорожного хозяйства края | 2022 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Сохранение летнего муниципального маршрута регулярных перевозок.  Повышение транспортной доступности для населения отдаленных поселений. |
| **Итого по разделу** "**ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ":** | | | | **–** |  |
| **3.** | **"ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"**  *(улучшение материально-технической базы учреждений образования)* | | | | |
|  | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Министерство  образования и науки края  Администрации северных районов края | 2021 | Плановые затраты краевого бюджета: 9,4 млн. рублей | Обновлена материально-техническая база:  - Аяно-Майский район: МКОУ СОШ с. Нелькан и МКОУ ООШ с. Джигда;  - Охотский район: МКОУ СОШ с. Булгин;  - Тугуро-Чумиканский район: МКОУ СОШ с. Чумикан |
|  | Создание центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (обновление материально-технической базы) | Министерство  образования и науки края  Администрации северных районов края | 2022 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета: 4,7 млн. руб.,  в т.ч.:  2022 г. – 3,1 млн. руб.  2023 г. – 1,6 млн. руб. | Создание трех Центров "Точка роста", обновление материально-технической базы:  - Охотский район: МБОУ СОШ № 1 рп. Охотск, МБОУ СОШ  с. Арка;  - Аяно-Майский район: МКОУ СОШ с. Нелькан |
|  | Оснащение зданий образовательных организаций системами водоснабжения и водоотведения | Министерство образования и науки края  Администрации северных районов края | 2021 | Плановые затраты краевого бюджета: 18,1 млн. рублей, пи условии положительного прохождения конкурсного отбора | Проведение капитального ремонта:  - Аяно-Майский район: МКОУ НОШ с. Аим и МКОУ ООШ с. Джигда;  - Тугуро-Чумиканский район: МКОУ ООШ с. Удское, МКОУ ООШ с. Тугур |
|  | Замена устаревшего оборудования автоматической пожарной сигнализации в 17 образовательных организациях Охотского муниципального района | Администрация  Охотского муниципального района | 2022 – 2025 | Расчетный объем средств – 12,6 млн. руб. | Обеспечение безопасности учащихся |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций Охотского муниципального района (ограждение и освещение периметра, видеонаблюдение) | Администрация  Охотского муниципального района | 2022 – 2025 | Расчетный объем средств – 58,4 млн. руб. | Обеспечение безопасности учащихся |
| **Итого по разделу "ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ":** | | | | **103,2 млн. руб.** |  |
| **4.** | **"ДОСТОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"**  *(повышение доступности и качества медицинской помощи)* | | | | |
|  | Оснащение КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская центральная районная больница" рентгенологическим оборудованием | Министерство  здравоохранения края | 2021 | Плановые затраты краевого бюджета: 2,3 млн. рублей | Проведение профилактики легочных заболеваний |
| **Итого по разделу "ДОСТОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ":** | | | | **2,3 млн. руб.** |  |
| **5.** | **"ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"**  *(привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом)* | | | | |
|  | Финансирование расходов организаций Охотского муниципального района, осуществляющих спортивную подготовку для сборных команд | Министерство физической культуры и спорта края | 2021 – 2023 | 5,39 млн. рублей (предусмотрено в краевом бюджете) | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
|  | Поставка спортивного инвентаря Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в рамках Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России" (Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский муниципальные районы) | Министерство физической культуры и спорта края | 2021 | 0,38 млн. рублей (внебюджетные источники) | Поддержка учреждений сел и малых городов Хабаровского края, осуществляющих спортивно-массовою работу с населением для приобретения инвентаря, оборудования и экипировки. Совершенствование материально-технической базы. |
| **Итого по разделу "ДОСТУПНЫЙ СПОРТ":** | | | | **5,77 млн. рублей** |  |
| **6.** | **"КОМФОРТНЫЙ БИЗНЕС"**  *(поддержка малого и среднего предпринимательства)* | | | | |
|  | Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов субсидий на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных образований Хабаровского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края  Администрации  северных районов края | 2021 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 87,3 млн. руб.,  в т.ч.:  2021 г. – 17,4 млн. руб.  2022 г. – 17,4 млн. руб.  2023 г. – 17,5 млн. руб.  2024 г. – 17,5 млн. руб.  2025 г. – 17,5 млн. руб. | Снижение розничной цены в муниципальных районах края на субсидируемые товары.  Доступность продовольственных товаров для жителей северных районов края |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Поддержка приоритетных для районов видов предпринимательства в рамках государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр | Министерство  инвестиционного  развития и предпринимательства края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета 12,0 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 4,0 млн. руб.  2022 г. – 4,0 млн. руб.  2023 г. – 4,0 млн. руб. | Поддержка приоритетных для районов видов предпринимательства, сохранение рабочих мест |
|  | Установление пониженной процентной ставки по микрозаймам для субъектов МСП и самозанятых граждан | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края  МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края"  Администрации северных районов | 2021 – 2025 | Затраты краевого бюджета не планируются, микрозаймы предоставляются за счет средств МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края" | Повышение доступности финансовых ресурсов для начала, сохранения и развития бизнеса |
|  | Установление повышающего коэффициента 1,3 при распределении субсидии краевого бюджета в рамках конкурса по софинансированию муниципальных программ развития и поддержки МСП | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края | 2022 – 2025 | Затраты краевого бюджета не планируются | Сохранение численности занятых в сфере малого предпринимательства |
|  | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении льготных кредитов НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края" (до 20 млн. рублей, на 5 лет, по базовой ставке 5 % годовых) в целях приобретения оборудования, оплаты инжиниринговых услуг, разработки нового продукта, монтажа инженерных коммуникаций, пополнения оборотных средств, а также строительства, ремонта или приобретения недвижимости, связанной с производством. | Министерство  промышленности края | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Содействие развитию промышленного производства, организация новых рабочих мест |
|  | Содействие развитию социального предпринимательства в северных районах, в т.ч.:  - информирование субъектов предпринимательской деятельности северных районов о возможности и условиях включения в реестр социальных предприятий (проведение консультаций, обучающих семинаров, размещение разъяснительной информации в СМИ, интернет-ресурсах)  - участие предпринимателей северных районов, входящих в реестр социальных предприятий, в обучающих акселерационных программах  - информационно-консультацион-ное сопровождение в случае подачи заявки на предоставление грантов для социальных предприятий | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края  АНО "Краевое агентство содействию предпринимательству"  Администрации северных районов | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Содействие в решении социально-значимых проблем граждан и общества в северных районах, развитие конкуренции, улучшение качества и снижение стоимости социальных услуг населению, сокращение бюджетных расходов |
|  | Предоставление субсидий муниципальным образованиям края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на развитие сельскохозяйственной кооперации | Министерство  сельского хозяйства, торговли, пищевой  и перерабатывающей промышленности края  Администрации северных районов края | 2021 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 10,0 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 2,0 млн. руб.  2022 г. – 2,0 млн. руб.  2023 г. – 2,0 млн. руб.  2024 г. – 2,0 млн. руб.  2025 г. – 2,0 млн. руб. | Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
|  | Оказание АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" поддержки сельхозтоваропроизводителям края на условиях возвратного финансирования по агентской схеме | АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" | 2021 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 10,0 млн. руб.,  в т.ч.:  2021 г. – 2,0 млн. руб.  2022 г. – 2,0 млн. руб.  2023 г. – 2,0 млн. руб.  2024 г. – 2,0 млн. руб.  2025 г. – 2,0 млн. руб. | Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами |
|  | Оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок | Министерство  сельского хозяйства, торговли, пищевой  и перерабатывающей промышленности края | 2021 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 0,42 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 0,084 млн. руб.  2022 г. – 0,084 млн. руб.  2023 г. – 0,084 млн. руб.  2024 г. – 0,084 млн. руб.  2025 г. – 0,084 млн. руб. | Сохранение поголовья коров, свиноматок, козоматок у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории муниципальных образований края |
|  | Содействие развитию туризма | | | | |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма (в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. № 211-пр) | Комитет по туризму  министерства культуры края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета 3,0 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 1,0 млн. руб.  2022 г. – 1,0 млн. руб.  2023 г. – 1,0 млн. руб.  Для северных районов затраты краевого бюджета требуют уточнения по итогам проведенных конкурсных отборов | Увеличение туристского потока, повышение уровня занятости населения |
|  | Проведение в северных районах мероприятий туристической (событийной) направленности (поддержка в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. № 211-пр) | Комитет по туризму  министерства культуры края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета 0,6 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 0,2 млн. руб.  2022 г. – 0,2 млн. руб.  2023 г. – 0,2 млн. руб.  Для северных районов затраты краевого бюджета требуют уточнения по итогам проведенных конкурсных отборов | Увеличение туристского потока, повышение уровня занятости населения |
|  | Формирование положительного туристского имиджа муниципального туристского комплекса при информационной поддержке Туристско-информационного центра | Комитет по туризму  министерства культуры края | 2022 – 2025 | Финансирование не требуется | Увеличение туристского потока, повышение уровня занятости населения |
|  | Содействие занятости | | | | |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Комитет по труду и занятости населения Правительства края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета 0,522 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 0,196 млн. руб.  2022 г. – 0,163 млн. руб.  2023 г. – 0,163 млн. руб. | Временное трудоустройство (ежегодно не менее 45 человек):  - безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  - несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
|  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Комитет по труду и занятости населения Правительства края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета: 0,077 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 0,029 млн. руб.  2022 г. – 0,024 млн. руб.  2023 г. – 0,024 млн. руб. | Привлечение к оплачиваемым общественным работам ежегодно не менее 14 человек |
|  | Организация содействия самозанятости безработных граждан | Комитет по труду и занятости населения Правительства края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета: 0,591 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 0,197 млн. руб.  2022 г. – 0,197млн. руб.  2023 г. – 0,197 млн. руб. | развитие предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса  Открытие ежегодно не менее одного собственного дела |
|  | Привлечение работодателей (инвесторов) края, в том числе северных районов, к участию в опросе перспективной кадровой потребности для формирования качественного прогноза потребности экономики края в квалифицированных кадрах | Комитет по труду и занятости населения Правительства края  Органы исполнительной власти края | 2021 – 2025 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Обеспечение потребности экономики края, в том числе северных районов, квалифицированными трудовыми ресурсами в соответствии с заявленной кадровой потребностью |
| **Итого по разделу "КОМФОРТНЫЙ БИЗНЕС":** | | | | **124,5 млн. руб.** |  |
| **7.** | **ПОДДЕРЖКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (далее – КМНС)** | | | | |
|  | Организация доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы (Охотский и Аяно-Майский муниципальные районы) | Министерство  природных  ресурсов края | 2021 – 2024 | Плановая сумма затрат федерального и краевого бюджета – 32,1 млн. руб. (в т.ч. ФБ – 17,6 млн. руб.), в т.ч.:  2021 г. – 8,5 млн. руб.  (в т.ч. ФБ – 5,7 млн. руб.)  2022 г. – 8,5 млн. руб. (в т.ч. ФБ – 6,3 млн. руб.)  2023 г. – 8,0 млн. руб. (в т.ч. ФБ – 5,6 млн. руб.)  2024 г. – 7,1 млн. руб. (КБ) | Обеспечение доставки ежегодно до 30 детей оленеводов к родителям в места кочевий и отдаленные населенные пункты края в целях обучения подрастающего поколения малочисленных народов традиционному образу жизни и хозяйственной деятельности и обратно к месту учебы |
|  | Обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни (Охотский и Аяно-Майский муниципальные районы) | Министерство  образования и науки края | 2021 – 2024 | Плановая сумма затрат краевого бюджета – 7,9 млн. руб, в т.ч.:  2021 г. – 2,0 млн. руб.  2022 г. – 2,0 млн. руб.  2023 г. – 2,0 млн. руб.  2024 г. – 1,9 млн. руб. | Обеспечение содержания в пришкольных интернатах до 45 детей, родители которых ведут кочевой образ жизни и (или) полукочевой образ жизни |
|  | Предоставление субсидий оленеводческим хозяйствам на возмещение части затрат на охрану домашних северных оленей от хищных зверей | Министерство  природных  ресурсов края | 2021 – 2024 | Плановая сумма затрат краевого бюджета – 1,0 млн. руб, в т.ч.:  2021 г. – 0,27 млн. руб.  2022 г. – 0,27 млн. руб.  2023 г. – 0,25 млн. руб.  2024 г. – 0,02 млн. руб. | Обеспечение сохранности оленей от негативного воздействия хищных зверей путем применения труда оленеводов и материально-технических средств |
|  | Предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на возмещение части затрат по сохранению поголовья северных оленей | Министерство  сельского хозяйства, торговли, пищевой  и перерабатывающей промышленности края | 2021 – 2023 | Плановые затраты краевого бюджета: 3,8 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 1,4 млн. руб.  2022 г. – 1,2 млн. руб.  2023 г. – 1,2 млн. руб. | Сохранение поголовья северных оленей, занятость населения |
|  | Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение оленеводам и членам их семей | Министерство  социальной защиты  населения края | 2021 – 2024 | Плановая сумма затрат краевого бюджета – 0,18 млн. руб, в т.ч.:  2021 г. – 0,05 млн. руб.  2022 г. – 0,05 млн. руб.  2023 г. – 0,04 млн. руб.  2024 г. – 0,04 млн. руб. | Оздоровление и профилактика заболеваемости оленеводов и членов их семей |
|  | Предоставление субсидии муниципальным районам края на поддержку экономического и социального развития коренных народов, проживающих в крае (в т.ч. северные районы) | Министерство  природных ресурсов края | 2021 – 2023 | Плановая сумма затрат краевого бюджета по всем районам проживания КМНС – 30,0 млн. руб.  (в т.ч. ФБ – 21,1 млн. руб.), в т.ч.:  2021 г. – 10,0 млн. руб.  (в т.ч. ФБ – 6,7 млн. руб.)  2022 г. – 10,0 млн. руб. (в т.ч. ФБ – 7,4 млн. руб.)  2023 г. – 10,0 млн. руб.  (в т.ч. ФБ – 7,0 млн. руб.) | Поддержка экономического и социального развития коренных народов, повышение уровня их жизни |
| **Итого по разделу** **"ПОДДЕРЖКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КМНС":** | | | | **74,98 млн. рублей** |  |
| **8.** | **БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ** | | | | |
| 8.1 | Уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края в части изменения показателей, отражающих особенности социально-экономического положения северных районов края. | Министерство  финансов края | 2021 | В рамках процессной деятельности (финансирование для реализации мероприятия не требуется) | Учет особенностей социально-экономического положения северных районов края при выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края позволит увеличить долю указанных территорий в общей сумме распределяемых средств на выравнивание бюджетной обеспеченности. |
| **Итого по разделу** **"БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ":** | | | | **0 млн. рублей** |  |
| **Всего по разделу II:** | | | | **229,56 млн. руб.\*** |  |

**\* *без учета мероприятий, по которым не определена стоимость и источники финансирования***

**Раздел III. Объекты строительства** (реконструкции, капитального ремонта) – раздел включает предложения муниципальных районов по объектам, на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) которых **не предусмотрены бюджетные ассигнования**

| № п/п | Наименование мероприятия | ПСД/ заключение экспертизы/строительно-монтажные работы | Срок реализации (год) | Предварительная  стоимость и предложения по источникам  финансирования | Планируемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **"УЮТ И КОМФОРТ"**  (*обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, доступности качественных жилищно-коммунальных услуг, комфортного проживания*) | | | | |
| 1.1 | Обустройство центральных общественных мест в поселениях северных районов | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021 – 2025 | Требуются дополнительные расчеты | Улучшение условий проживания граждан |
| 1.2 | Реализация Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с привлечением средств краевой поддержки  *(Охотский район)* | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021 – 2025 | Предварительная стоимость – 44,9 млн. руб. (в т.ч. 11,6 млн. рублей – средства собственников), в т.ч.:  2021 г. – 7,7 млн. руб.;  2022 г. – 9,3 млн. руб.;  2023 г. – 9,3 млн. руб.;  2024 г. – 9,3 млн. руб.;  2025 г. – 9,3 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Улучшение условий проживания граждан |
| 1.3 | Реализация Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Хабаровском крае с привлечением средств краевой поддержки  *(Аяно-Майский район)* | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021 – 2025 | Предварительная стоимость – 32,4 млн. руб. (в т.ч. 0,7 млн. руб. – средства собственников), в т.ч.:  2021 г. – 6,1 млн. руб.;  2022 г. – 6,0 млн. руб.;  2023 г. – 6,8 млн. руб.;  2024 г. – 6,8 млн. руб.;  2025 г. – 6,7 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Улучшение условий проживания граждан |
| 1.4 | Ремонт домов блокированной застройки муниципального жилого фонда на территории Аяно-Майского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2025 | Предварительная стоимость не определена (требуется ПСД)  Источник финансирования не определен | Улучшение условий проживания граждан |
| 1.5 | Реконструкция линий электропередач во всех поселениях северных районов края с установкой приборов учета | Требуется проведение  монтажных работ | 2021– 2025 | Предварительная стоимость – 160,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Уменьшение потерь электрической энергии в линиях электропередач. Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. |
| 1.6 | Строительство блочной модульной котельной в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023– 2025 | Предварительная стоимость – 105,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Повышение качества услуг теплоснабжения для жителей  Снижение себестоимости тепловой энергии, уменьшение затрат на поставку топливно-энергетических ресурсов. |
| 1.7 | Строительство блочной модульной котельной в  с. Аян Аяно-Майский район | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023 – 2025 | Предварительная стоимость – 138,4 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Повышение качества услуг теплоснабжения для жителей  Снижение себестоимости тепловой энергии, уменьшение затрат на поставку топлива |
| 1.8 | Строительство дизельной электростанции в с. Нелькан Аяно-Майского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2025 – 2026 | Предварительная стоимость – 125,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Повышение качества услуг электроснабжения для жителей. |
| 1.9 | Строительство складов ГСМ временного хранения топлива на дизельных электростанциях Тугуро-Чумиканского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023– 2025 | Предварительная стоимость – 107,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Обновление парка емкостей на дизельных электростанциях муниципального района, предотвращение угрозы утечек топлива. |
| 1.10 | Строительство складов ГСМ временного хранения топлива на дизельных электростанциях в с. Нелькан и с. Аян Аяно-Майского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023– 2024 | Предварительная стоимость – 200,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Обновление парка емкостей на дизельных электростанциях муниципального района, предотвращение угрозы утечек топлива. |
| 1.11 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и подключение к центральному водоснабжению многоквартирных домов в районе СРЗ рп. Охотск Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021– 2025 | Предварительная стоимость – 100,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Обеспечение потребности населения услугами водоснабжения.  Повышение качества услуг водоснабжения. |
| 1.12 | Строительство мест размещения ТКО в Охотском муниципальном районе | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021– 2023 | Предварительная стоимость – 105,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Создание легального полигона ТКО.  Повышение качества услуг по размещению ТКО |
| 1.13 | Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока (Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский МР) (постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации") | Требуется разработка ПСД, проведение СМР | 2022 -2025 | Предварительная стоимость – 244 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Расселение жилого фонда общей площадью 2619 кв. метров, расселение 225 граждан |
| 1.14 | Поставка и монтаж модульной автозаправочной станции контейнерного типа в с. Чумикан | Требуется проведение строительно-монтажных работ | 2022 – 2023 | Предварительная стоимость – 12,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Реализация топлива населению для личного транспорта. |
| **Итого по разделу "УЮТ И КОМФОРТ":** | | | | **1 373,3 млн. руб.** |  |
| **2.** | **"ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ"** (*повышение транспортной доступности населенных пунктов*) | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | Требуется проведение  дорожных работ | 2021 – 2025 | Предварительная стоимость – 340,2 млн. руб. Источник финансирования не определен | Приведение дорог регионального значения в удовлетворительное состояние.  Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| **Итого по разделу "ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ":** | | | | **340,2 млн. руб.** |  |
| **3.** | **"ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"**  *(улучшение материально-технической базы учреждений образования)* | | | | |
|  | Строительство образовательного комплекса школа-детский сад в с. Удское Тугуро-Чумиканского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение строительно-монтажных работ | 2022 – 2024 | Предварительная стоимость – 402,6 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Предоставление образовательных услуг в соответствии с установленными стандартами. Снижение оттока КМНС из мест традиционного проживания. |
|  | Строительство школы на 70 мест с детским садом на 40 мест в с. Тугур Тугуро-Чумиканского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023 – 2025 | Предварительная стоимость – 110,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Предоставление образовательных услуг в соответствии с установленными стандартами. Снижение оттока КМНС из мест традиционного проживания. |
|  | Строительство детского сада на 75 мест в с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023 – 2025 | Предварительная стоимость – 150,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |
|  | Строительство детского сада на 75 мест в с. Арка Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023 – 2025 | Предварительная стоимость – 105,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |
|  | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Аян Аяно-Майского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2023 | Предварительная стоимость – 30,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |
|  | Капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2023 | Предварительная стоимость – 25,6 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |
|  | Капитальный ремонт плавательного бассейна МКОУ СОШ с. Булгин Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 | Предварительная стоимость – 18,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Увеличение посещаемости детей и взрослых, пользующихся услугами бассейна |
|  | Капитальный ремонт кровли в МКОУ СОШ с. Булгин Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 | Предварительная стоимость – 15,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Сохранение зданий школы от протеканий, сохранность имущества |
|  | Устройство системы канализации и водоснабжения в МКОУ ООШ имени В.Ф. Черных п. Новое Устье Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021 | Предварительная стоимость – 3,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |
|  | Облицовка фасада зданий металлосайдингом с утеплителем в 5 образовательных организациях Охотского муниципального района | Требуется:  Проведение СМР | 2022 – 2025 | Предварительная стоимость – 27,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в соответствии с современными требованиями |
| **Итого по разделу "ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ":** | | | | **890,2 млн. руб.** |  |
| **4.** | **"КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ"**  *(создание условий для самореализации жителей)* | | | | |
|  | Строительство культурного центра в с. Нелькан, Аяно-Майского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2025 | Предварительная стоимость – 100,0 млн. рублей  Источник финансирования не определен | Обеспечение населения услугами сферы "Культура" |
|  | Строительство культурного центра в с. Арка, Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021 – 2025 | Предварительная стоимость – 58,0 млн. рублей.  Источник финансирования не определен | Обеспечение населения услугами сферы "Культура" |
|  | Капитальный ремонт сельского дома культуры в  с. Джигда, Аяно-Майского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение  капитального ремонта | 2021 – 2025 | Предварительная стоимость – 3,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Оказание населению услуг культуры в соответствии с современными требованиями |
|  | Капитальный ремонт (замена системы отопления, замена деревянных окон на ПВХ-блоки) сельского дома культуры в с. Иня, Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021– 2022 | Предварительная стоимость – 9,6 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Оказание населению услуг культуры в соответствии с современными требованиями |
|  | Капитальный ремонт (замена системы отопления) сельского дома культуры в п. Новое Устье, Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2021 – 2022 | Предварительная стоимость – 2,2 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Оказание населению услуг культуры в соответствии с современными требованиями |
|  | Капитальный ремонт большого зала МКУК "Центр культурно-досуговой деятельности Охотского муниципального района Хабаровского края" | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение  капитального ремонта | 2022 – 2023 | Предварительная стоимость – 9,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен |  |
| **Итого по разделу "КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ":** | | | | **181,8 млн. руб.** |  |
| **5.** | **"ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"**  *(привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом)* | | | | |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Аян Аяно-Майского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2024 | Предварительная стоимость – 100,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Увеличение охвата населения муниципального района занимающийся спортом. |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом  в рп. Охотск Охотского  муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2024 | Предварительная стоимость – 200,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Увеличение охвата населения муниципального района занимающийся спортом. |
|  | Строительство многофункциональных открытых спортивных площадок в с. Арка, п. Новое Устье и с. Вострецово Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2025 | Предварительная стоимость – 1,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения района |
|  | Строительство крытой хоккейной площадки  в рп. Охотск Охотского муниципального района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2023 – 2025 | Предварительная стоимость – 30,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Увеличение охвата населения муниципального района занимающийся спортом. |
|  | Строительство закрытых спортивных площадок в селах Удское, Тугур и Чумикан Тугуро-Чумиканского района | Требуется:  Разработка ПСД  Проведение СМР | 2022 – 2022 | Предварительная стоимость – 25,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Увеличение охвата населения муниципального района занимающийся спортом. |
| **Итого по разделу "ДОСТУПНЫЙ СПОРТ":** | | | | **356,8 млн. руб.** |  |
| **Итого по разделу III: \*** | | | | **3 142,3 млн. руб.** |  |

**\* *без учета объектов, по которым не определена стоимость и источники финансирования строительства (реконструкции)***

**Раздел IV. Мероприятия –** раздел включает мероприятия, на которые **не** **предусмотрены бюджетные ассигнования**.

| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок реализации (годы) | Предварительная  стоимость и предложения по источникам  финансирования | Эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **"УЮТ И КОМФОРТ"**  (*обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, доступности качественных жилищно-коммунальных услуг, комфортного проживания*) | | | | |
| 1.1. | Содействие в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии | Комитет Правительства края по развитию ТЭК  Министерство ЖКХ края  Администрации северных районов края | 2022 – 2025 | Определение объема средств требует дополнительных расчетов, т.к. зависит от стоимости и объемов ГСМ, стоимости транспортных услуг | Обеспечение населения электроэнергией в труднодоступных поселениях, снижение стоимости электроэнергии |
| 1.2 | Установка системы утилизации тепла на дизельной электростанции в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района | администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района  (министерство ЖКХ края) | 2024 | Предварительная стоимость – 20,0 млн. рублей  Источник финансирования отсутствует | Снижение расхода угля на выработку тепловой энергии на 10 %. |
| 1.3 | Предоставление субсидий на разработку проектной сметной документации для участия в мероприятии по предоставлению из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" | Администрации северных районов края  Администрации поселений северных районов края  Органы исполнительной власти края | 2022 – 2025 | Государственные программы края.  Ориентировочная стоимость разработки ПСД составляет около 10 % от стоимости строительства объекта | Повышение обеспеченности северных районов объектами коммунальной и социальной инфраструктуры |
| 1.4 | Приобретение специализированной техники для пассажирских перевозок, подвоза воды, сбора и транспортировки ТКО и ЖБО для северных районов края | Министерство ЖКХ края | 2022 – 2025 | Расчетный объем средств краевого бюджета – 50,0 млн. руб.  Источник и механизм финансирования не определен | Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках, услугах подвоза воды, сбора и транспортировки ТКО и ЖБО |
| 1.5 | Софинансирование мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в поселениях северных районов края | Министерство ЖКХ края | 2022 – 2025 | Расчетный объем средств краевого бюджета – 45,0 млн. руб.  Источник финансирования и механизм не определен | Обеспечение санитарных и экологических требований к местам погребения |
| 1.6 | Частичное возмещение разницы между стоимостью гарантированных услуг по погребению и суммы, возмещаемой Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ для северных районов края | Министерство ЖКХ края | 2022 – 2025 | Расчетный объем средств краевого бюджета – 15,0 млн. руб.  Источник и механизм финансирования не определен | Обеспечение санитарных и экологических требований к местам погребения |
| **Итого по разделу "УЮТ И КОМФОРТ":** | | | | **130,0 млн. руб.** |  |
| **2.** | **ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ** (*повышение транспортной доступности населенных пунктов*) | | | | |
| 2.1. | Приобретение 2 воздушных судов типа L-410 с использованием системы лизинга | Министерство транспорта и дорожного хозяйства края | 2021 – 2031 | Плановые затраты краевого бюджета: 538,8 млн. руб.,  в т.ч.:  2021 г. - 27,1 млн. руб.  2022 г. - 54,3 млн. руб.  2023 г. - 54,3 млн. руб.  2024 г. - 54,3 млн. руб.  2025 г. - 54,3 млн. руб.  2026 г. - 54,3 млн. руб.  2027 г. - 54,3 млн. руб.  2028 г. - 54,3 млн. руб.  2029 г. - 54,3 млн. руб.  2030 г. - 54,3 млн. руб.  2031 г. - 22,6 млн. руб. | Повышение транспортной доступности за счет увеличения частоты выполнения авиарейсов |
| 2.2 | Увеличение количества льготных авиабилетов до краевого центра и обратно для населения северных районов края с 4-х до 6-ти в год на 1 человека | Министерство транспорта  и дорожного хозяйства края | 2021 – 2025 | Расчетный объем средств краевого бюджета – 230,0 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 30 млн. руб.  2022 г. – 50 млн. руб.  2023 г. – 50 млн. руб.  2024 г. – 50 млн. руб.  2025 г. – 50 млн. руб. | Повышение транспортной доступности для населения северных районов края |
| 2.3 | Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по приобретению специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности северных районов края | Министерство транспорта  и дорожного хозяйства края | 2022 – 2025 | Расчетный объем средств краевого бюджета – 80,0 млн. руб., в т.ч.:  2022 г. – 20,0 млн. руб.  2023 г. – 20,0 млн. руб.  2024 г. – 20,0 млн. руб.  2025 г. – 20,0 млн. руб. | Улучшение состояния муниципальных дорог |
| **Итого по разделу "ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ":** | | | | **848,8 млн. руб.** |  |
| **3.** | **"ДОСТОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"**  *(повышение доступности и качества медицинской помощи)* | | | | |
| 3.1 | Компенсация проезда к месту прохождения практики (1 раз в год) для лиц из числа студентов краевых медицинских учебных заведений края | Министерство  здравоохранения края | 2021 – 2025 | Расчетный объем средств – 1,0 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Привлечение медицинских специалистов в северные районы края |
| 3.2 | Оснащение медицинских кабинетов ЦРБ северных районов современным оборудованием | Министерство здравоохранения края | 2022 – 2023 | Расчетный объем средств – 36,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Оказание населению высокой квалифицированной помощи |
| 3.3 | Организация комплексных проверок состояния здоровья населения в отдаленных труднодоступных пунктах "Вертолет здоровья" | Министерство здравоохранения края | 2021 – 2025 | Расчетный объем средств зависит от количества рейсов и стоимости услуг перевозчика | Оказание высокой квалифицированной помощи жителям труднодоступных поселений |
| **Итого по разделу "ДОСТОЙНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ":** | | | | **37,8 млн. руб.** |  |
| **4.** | **"ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"**  *(улучшение материально-технической базы учреждений образования)* | | | | |
| 4.1. | Замена устаревшего оборудования автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях Аяно-Майского муниципального района (МКДОУ д/с № 1 Северянка, интернат при школе с. Нелькан, МКОУ НОШ с. Аим, МКДОУ д/с № 4 "Родничок" с. Аим) | Администрация Аяно-Майского муниципального района | 2022 – 2023 | Расчетный объем средств – 4,4 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Обеспечение безопасности учащихся |
| 4.2. | Оснащение школ в селах Аян, Нелькан, Джигда Аяно-Майского муниципального района спутниковым интернетом для обеспечения бесперебойной работы сети Интернет в период государственной итоговой аттестации (резерв для использования на случай отключения электроэнергии ввиду аварийных ситуаций) | Администрация Аяно-Майского муниципального района | 2021 – 2025 | Расчетный объем средств – 0,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Обеспечение бесперебойной работы сети Интернет в период государственной итоговой аттестации |
| 4.3 | Замена устаревшего компьютерного оборудования в МКОУ СОШ с. Аян и МКОУ НОШ с. Аим | Администрация  Аяно-Майского  муниципального  района | 2022 – 2023 | Расчетный объем средств – 1,8 млн. руб. | Повышение качества образовательного процесса УБРАТЬ в безденег |
| **Итого по разделу "ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ":** | | | | **7,0 млн. руб.** |  |
| **5.** | **"КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ"**  *(создание условий для самореализации жителей)* | | | | |
| 5.1 | Приобретение компьютерного оборудования, музыкальной, световой аппаратуры, музыкальных инструментов, мебели для нужд Сельских Домов культуры и Детских школ искусств северных районов края | Министерство культуры края  Администрации северных районов края | 2021 – 2025 | Примерный объем средств – 3,8 млн. руб.  Источник финансирования не определен | Повышение профессионализма концертных программ.  Увеличение числа занимающихся в творческих коллективах |
| 5.2 | Организация обучения и повышение квалификации работников культуры и дополнительного образования в сфере "Культуры" | Министерство культуры края  Администрации северных районов края | 2021 – 2025 | Расчетный объем средств зависит от количества работников и стоимости обучения | Повышение качества услуг, оказываемых в сфере культуры |
| **Итого по разделу "КУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ":** | | | | **3,8 млн. руб.** |  |
| **6.** | **"КОМФОРТНЫЙ БИЗНЕС"**  *(поддержка малого и среднего предпринимательства)* | | | | |
|  | Увеличение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края  Министерство финансов края  Администрации северных районов | 2022 – 2025 | Прогнозные затраты краевого бюджета – 96,0 млн. руб., в т.ч.:  2022 г. – 24,0 млн. руб.  2023 г. – 24,0 млн. руб.  2024 г. – 24,0 млн. руб.  2025 г. – 24,0 млн. руб. |  |
|  | Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края  АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству"("ЦОУ "Мой бизнес")  Администрации северных районов | 2021 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета зависят от количества получателей поддержки, требуются дополнительные расчеты | Сохранение численности занятых в сфере малого предпринимательства, увеличение числа граждан, применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |
|  | Предоставление субсидий малым и средним предпринимателям, на частичное возмещение оплаты тепловой и электрической энергии, коммунальных услуг | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края  Министерство финансов края  Администрации северных районов | 2022 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета зависят от доли субсидируемых затрат, требуются дополнительные расчеты | Сохранение численности занятых в сфере малого предпринимательства, обеспечение потребительского рынка необходимым объемом и ассортиментом товаров и услуг |
|  | Расширение перечня продуктов питания, по которому осуществляется софинансирование расходных обязательств по созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных образований Хабаровского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края  Администрации северных районов края | 2022 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 39,88 млн. руб., в т.ч.:  2022 г. – 9,97 млн. рублей  2023 г. – 9,97 млн. рублей  2024 г. – 9,97 млн. рублей  2025 г. – 9,97 млн. рублей | Снижение розничной цены на субсидируемые товары.  Доступность продовольственных товаров жителям северных районов края |
|  | Предоставление бюджетам северных районов края дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для обеспечения софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных образований Хабаровского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (в связи с расширением перечня субсидируемых товаров) | Министерство сельского  хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей  промышленности края  Министерство финансов края  Администрации северных районов края | 2022 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 14,24 млн. руб., в т.ч.:  2022 г. – 3,56 млн. рублей  2023 г. – 3,56 млн. рублей  2024 г. – 3,56 млн. рублей  2025 г. – 3,56 млн. рублей | Снижение розничной цены на субсидируемые товары.  Доступность продовольственных товаров жителям северных районов края |
|  | Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края субсидий на софинансирование расходных обязательств для обеспечения доставки сельскохозяйственным товаропроизводителям концентрированных кор-мов для сельскохозяйственных животных | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края  Администрации северных  районов края | 2021 – 2025 | Плановые затраты краевого бюджета: 18,55 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 3,71 млн. руб.  2022 г. – 3,71 млн. руб.  2023 г. – 3,71 млн. руб.  2024 г. – 3,71 млн. руб.  2025 г. – 3,71 млн. руб. | Обеспечение населения сельхозпродукцией местного производства.  Сохранение рабочих мест |
|  | Создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Амур - Хабаровск" в крае, в том числе коллективных средств размещения, объектов досуга, развлечения и питания | Организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), комитет по туризму министерства культуры края | 2021 – 2025 | Плановые затраты из внебюджетных источников 106,7 млн. руб., в т.ч.:  2021 г. – 1,5 млн. руб.  2022 г. – 1,2 млн. руб.  2023 г. – 4,0 млн. руб.  2024 г. – 30,0 млн. руб.  2025 г. – 70,0 млн. руб. | Увеличение налогооблагаемой базы местных бюджетов, создание дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока. |
|  | Грантовая поддержка общественных инициатив, направленных на формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" | Комитет по туризму министерства культуры края | 2022 – 2025 | Плановые затраты бюджетных средств возможно определить после утверждения национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам проведенных конкурсных отборов | Увеличение туристского потока, повышение уровня занятости населения |
| **Итого по разделу "КОМФОРТНЫЙ БИЗНЕС":** | | | | **275,37 млн. руб.** |  |
| **Всего по разделу IV:** | | | | **1302,77** **млн. руб. \*** |  |

**\* *без учета мероприятий, по которым не определена стоимость и источники финансирования***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Под северными районами края подразумеваются Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский муниципальные районы [↑](#footnote-ref-1)